附件

新疆生产建设兵团“三北”工程建设管理办法（暂行）

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为加强兵团“三北”工程建设管理，规范项目建设程序和行为，确保项目建设质量和投资绩效，根据有关法律法规和政策规定，以及《新疆生产建设兵团三北工程六期规划》（以下简称“《六期规划》”），制定本办法。

第二条  本办法适用于在兵团范围内实施的“三北”工程六期建设项目。

第三条  “三北”工程项目建设内容包括沙化土地综合治理、非沙化土地造林、种草改良、封沙育林、退化林和退化草原修复、中幼林抚育、退化湿地修复，以及必要的作业便道和水源工程、节水灌溉等小型水利水保设施建设。

第四条  “三北”工程建设以防沙治沙为主攻方向，遵循系统治理、突出重点、部门协同、联防联治、权责明晰、注重实效的原则。

第五条  “三北”工程建设实行兵团负总则、师团抓落实的工作机制。

第二章  组织管理

第六条  兵团荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设联席会议制度负责统筹协调解决工程建设重大问题，研究推进重点工作。兵团林草局履行主管部门职责，牵头负责“三北”工程的组织实施，指导督促相关工作。“三北”工程建设涉及的有关部门，按照职责分工，各负其责，密切配合，共同推进工程建设。

第七条  团场履行“三北”工程建设管理主体责任，师市履行直接监管责任，把工程建设列为重点工作，按照项目建设、管理、运行、维护一体化推进原则抓好项目组织实施，加强项目监督管理，确保项目质量、建设成效和资金安全。

第三章  前期工作

第八条  按照国家发展改革委、财政部和国家林草局发布的年度项目申报要求，兵团发展改革、财政、林草等部门依据《六期规划》明确的建设任务，组织师市开展项目谋划，参照《林业和草原建设项目可行性研究报告编制实施细则》以及《中央财政项目入库指南》规范编写可研报告或实施方案。项目团场应充分分析项目用地、用水、技术措施等要素的可行性和合理性，并向师市林草局提供相关依据。在上报审查前，师市林草局应组织开展论证，完成国土“三调”、林草资源图和往年国土绿化落地上图数据比对，确保项目可落地实施，并对可研报告或实施方案及相关附件的真实性、准确性负责。

第九条  兵团林草局会同兵团发展改革委、财政局对项目可研报告或实施方案进行审核，对建设内容、规模、范围、技术措施、投资估算等出具审核意见，将修改完善后符合要求的项目文本，报送国家林草局终审。

第十条  兵团林草局根据国家林草局审核意见，督促师市林草局组织修改完善项目文本，师市相关部门按程序完成项目审批入库，纳入“国家重大建设项目库”或“中央财政林草项目储备库”。

第十一条  师市林草局应根据已批准的项目可研报告或实施方案及时组织开展初步设计或作业设计编制工作，执行《国土绿化项目作业设计管理规定》（林生发〔2025〕5号），按照审批权限对初步设计或作业设计进行审批。强化“先设计、再审批、后施工”，未批复初步设计或作业设计的项目不得施工，经审批的初步设计或作业设计不得擅自变更。因施工条件变化确需变更的，按照有关要求严格履行变更程序。

第四章  工程实施

第十二条  “三北”工程建设实行项目法人责任制、合同管理制、招标投标制、工程监理制。各师市按照批准的招标核准意见，可结合实际加强招标采购与非招标采购的衔接，支持造林种草等项目采用灵活方式发包。鼓励依法依规探索“以工代赈”“以奖代补”等试点，支持探索开展“风电光伏+治沙”等治理模式。

第十三条  项目团场应保障项目建设用地和用水。按照国土空间规划和年度国土变更调查数据，合理安排项目用地，不得违法违规占用耕地。根据工程区水资源承载力，合理安排生态用水，落实项目时，需新增取水的，严格水资源论证和取水许可管理，做到“以水定绿”。

第十四条  项目团场应落实日常管理责任，对项目建设实行全周期管理，组织设计、施工、监理等单位建立质量保证体系，督促落实质量控制要求，对项目建设进度、质量、成效、资金管理和安全生产负责。施工单位应严格按照批复的初步设计或作业设计进行施工，及时公开项目基本信息，主动接受社会监督。初步设计或作业设计编制单位应做好施工全过程技术指导。监理单位应把好项目实施各环节质量关口，保障项目质量。

第十五条  师市林草局作为项目日常监管单位，负责对项目实施、建设管理、计划执行、资金拨付与使用等重点环节进行监督管理。督促项目团场有序推进项目建设、规范使用项目资金、及时准确报送项目进展情况，组织开展项目日常监督检查。

第十六条  兵团林草局配合兵团发展改革委、财政局及时分解下达兵团“三北”工程项目到位资金。项目团场应根据项目实施进度及时提出资金拨付申请，师市财政部门应按照规定及时拨付资金，避免影响项目实施或造成资金沉淀、闲置。

第十七条 师市林草局应做好项目种苗保障工作，引导以需定产、订单育苗育种、就近育苗育种，做好供需信息引导服务，保障种苗、沙障材料供需有效对接；加强耐干旱耐盐碱耐瘠薄的乡土树种、草种良种选育推广，强化林草种苗质量监管，保障用种用苗质量。

第十八条  建立“三北”工程建设进度报告制度。兵团林草局会同发展改革委等部门，督促师市林草局按期通过国家重大建设项目库、林草生态感知系统及时准确完整填报项目开工、投资完成、形象进度、竣工验收等情况，同步上传资金支付等资料，并做好审核。

第十九条  按照国家林草局《国土绿化项目落地上图管理规定（试行）》（林生发〔2025〕26号），“三北”工程项目建设实行设计和年度任务上图，项目团场在初步设计或作业设计批准后及时将建设地块上图，年度建设任务自查合格后，按照项目建设进度要求及时开展完成任务落地上图。

第二十条  “三北”工程项目建设实行电子和纸质档案一体化管理。按照“一项目一档案”要求，师市林草局组织项目团场做好项目从立项到竣工验收全过程资料的归档和保存，包括但不限于批复文件、可研报告、作业设计、资金下达和使用资料、施工记录、监理日志、检查验收资料、审计报告、统计数据、影音资料等。

第二十一条  建立“三北”工程重点项目科技支撑机制，加大林草科研成果推广应用，提升项目建设科技含量。总结推广先进成熟的科技成果和典型治理模式，打造一批科技示范样板。

第五章  检查验收

第二十二条  “三北”工程年度任务完成质量评价实行师市自评、兵团复评。师市自评于施工结束后3个月内完成并上报评价成果，兵团复评于施工结束后6个月内完成。质量评价按照国家林草局《国土绿化项目质量评价管理规定（试行）》《国土绿化项目质量评价技术规范（试行）》（林生发〔2025〕25号）要求开展。

师市林草局负责组织项目团场开展质量自评工作，对项目建设任务进行全面评价，逐小班开展外业调查，自评合格的完成任务应及时落地上图，并对落地上图和上报数据的真实性、准确性、完整性负责。

兵团林草局负责项目质量复评工作，复评内容包括任务完成情况、任务核实情况、建设质量情况和资金使用情况。

第二十三条  项目建设完成后，项目团场应当依据有关标准、规定、设计（方案）等，会同设计单位、施工单位、监理单位进行四方联合初步验收。按规定编制工程结算和竣工财务决算，并由有资质的中介审计机构或当地审计机关开展项目审计，并及时向师市林草局上报验收请示。师市林草局组织验收合格后，将验收结果报兵团林草局备案。

第二十四条  兵团发改委、财政局、林草局按照职责分工，加强评估督导和监督检查，对存在问题较多，特别是项目建设弄虚作假、资金管理不力的师市林草局进行通报、约谈并责令限期整改。情节严重的，由兵团林长办向师市林长印发问题整改督办函。对监督不力、隐瞒不报和整改不到位、敷衍整改、虚假整改的，按程序严肃追责问责。

第二十五条  兵团林草局运用林草生态网络感知系统，积极建设“天空地”一体化监测网络体系，加强“三北”工程建设成效动态监测，定期评估工程建设成效，并将评估成果运用于“三北”工程的监督管理。

第六章  后期管护

第二十六条  项目建设合同期内，由施工单位按合同约定履行管护主体责任。项目验收后，由项目团场履行属地管护责任，明确管护范围及管护主体。落实中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果政策，做好建设期和管护期衔接。严厉打击破坏林草资源等违法行为，坚决杜绝“边建设、边破坏、边修复”行为。

第二十七条  对因自然灾害等不可抗拒因素造成工程建设成果损毁的，按照国家林草局《未成林地自然灾害受损核定办法》等有关规定执行，符合规定的可重新纳入项目实施范围。

第七章  监督考核

第二十八条  建立“三北”工程目标责任考核制度，兵团林草局根据《六期规划》，明确师市目标任务，组织督促师市落地实施;将“三北”工程建设情况纳入林长制考核体系，加强项目设计、监理、施工、验收全过程监督检查。

第二十九条  出现下列情况之一，按照《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）执行。

(一)未按初步设计(作业设计)施工，或无初步设计(作业设计)施工;

(二)项目层层转包、分包;

(三)骗取、套取、挤占、截留、挪用项目建设资金:

(四)在项目组织、申报、审批、设计、施工、监理、检查验收、数据报送等环节弄虚作假:

(五)在工程项目建设中的其他违法违规行为。

第八章  附则

第三十条  本办法由兵团林业和草原局、兵团发展改革委负责解释。

第三十一条  本办法自发布之日起施行，有效期至2030年12月31日。兵团此前有关规定与本办法不一致的，以本办法为准。